## Slide 1: SCRUM w praktyce

## Slide 2: Źródło problemu
Tylko niewielki obszar wiedzy w niemalże każdej organizacji jest udokumentowany
Z tego powodu analitycy nie mają możliwości skutecznie zaprojektować systemu

## Slide 3: Dlaczego nowa metodyka?
Ludzie i komunikacja ważniejsze od procesów i narzędzi
Działające oprogramowanie ważniejsze od opasłej dokumentacji
Wspólpraca z użytkownikiem zamiast negocjacja umowy
Dostosowanie się do zmian zamiast podążania za planem
Communication
Simplicity
Feedback
Courage

## Slide 4: Efekty
Interesting points on the uptake of Scrum
- two years ago the US Congress passed a law that all Department of Defence IT Projects must be agile
- this year.. the US embedded the Agile Manifesto in its government regulations
- The US post office has mandated Scrum everywhere in IT
- The Gartner group says ‘abandon waterfall.. get agile’

## Slide 5: Extreme Programming (Kennt Beck 1999)
Gra w planowanie
Małe wdrożenia
Metafora
Prostota projektu
Testy automatyczne
Refaktoring
Programowanie w parach
Grupowa odpowiedzialność
Tydzień ma 40 godzin
Obecność klienta
Standardy kodowania

## Slide 6: Co to jest SCRUM
Ramy postępowania, dzięki którym można w produktywny i kreatywny sposób wytworzyć produkt o najwyższej wartości
Scrum jest:
  Lekki
  Łatwy do zrozumienia
  Trudny do opanowania

## Slide 7
Role

## Slide 8: Właściciel Produktu -> Product Owner
Jedyna osoba zarządzająca Backlogiem Produktu
Aktualizuje Backlog Produktu
Ustala kolejność/priorytety elementów w Backlogu Produktu
Zapewnia, że Zespół Deweloperski rozumie elementy Backlogu Produktu

## Slide 9: SCRUM master
Odpowiada za to aby scrum był rozumiany i stosowany
Pomaga w organizowaniu komunikacji: zespół scrumowy -> ludzie poza zespołem
Wspomaga przebieg zdarzeń scrumowych
Usuwa przeszkody ograniczające postępy Zespołu Deweloperskiego

## Slide 10: Zaspół Deweloperski -> Development Team
Międzyfunkcjonalny – posiada wszystkie umiejętności do realizacji produktu
Samoorganizujący
Każdy jest Deweloperem
Nie istnieją podzespoły (np. Testerów, analityków itp.)
Wspólna odpowiedzialność za porażkę/sukces

## Slide 11
Artefakty

## Slide 12: Backlog Produktu
Uporządkowana lista wszystkiego, co może być potrzebne w produkcie
Odpowiedzialnym za niego jest Właściciel Produktu
Nigdy nie jest kompletny
Przez cały czas życia produktu jest aktualizowany

## Slide 13: Backlog Sprintu
Zbiór elementów Backlogu Produktu wybranych do Sprintu
Obrazuje pracę, która jest niezbędna do osiągnięcia celu Sprintu
Zarządza nim Zespół Deweloperski
Może być modyfikowalny podczas Sprintu

## Slide 14: Definicja ukończenia
Musi być zrozumiała przez każdego członka zespołu
Na jej podstawie jest akceptacja przyrostu
Raz zaakceptowany element może być w przyszłości rozwijany

## Slide 15: User Story
"As a <role>, I want <goal/desire> so that <benefit>”
Opisują na wysokim poziomie ogólności
Zakres funkcjonalności powinien być nieduży
Każdy powinien się dobrze orientować na podstawie opisu czego on dotyczy
Minimum biurokracji

## Slide 16
Reguły gry

## Slide 17: Najważniejsze elementy
Sercem Scruma jest Sprint
Ważnymi elemntami są również:
  Planowanie
  Codzienne spotkania
  Przegląd sprintu
  Retrospektywa – na której nie powinien być obecny Właściciel Produktu

## Slide 18: How we work on projects
2 weeks
Every day of iteration
Product Backlog
Sprint Backlog
Daily Scrum
Scrum of scrums
Working on tasks
Potentially shippable product increment/Demo
Reestimated velocity
Retrospective
Sprint planning
Updated product backlog
Notes: Product Backlog
  The full collection of Epics and Stories that the team will work on in the future
Sprint Backlog
  The subset of the product backlog selected by the product owner for work in the upcoming sprint
Sprint
  An iteration of a pre-defined length where team members commit to delivering the Sprint Backlog.
Scrum of scrums
  In multi-project teams it serves a purpose of coordination between team leaders

## Slide 19
Projekt w praktyce

## Slide 20: Duże projekty
Podział zespołu na kilka scrum zespołów
Każdy z zespołów ma swoje spotkania
Dodatkowo codzienne spotkania Scrum Masterów
Spotkania koordynujące pracę między zespołami
Trzeba uważać aby zespoły się nie rozjechały

## Slide 21: Projekty typu Fix Price
Ciężkie do adaptacji do Scruma (nie znaczy nie możliwe)
Klient musi być nastawiony na współpracę
Możliwe częste zmiany kontraktu wynikające ze zmian w Backlogu Produktu

## Slide 22: Projekty płatne za wykonany czas
Najlepiej pasują do Scruma
Zapewniają uczciwość obydwu stron
Wykonywany produkt jest takim jakiego klient potrzebuje

## Slide 23: Praca w międzynarodowym projekcie
Wideo konferencje nieodzowne codziennie
Kick off na początek dla całego zespołu – pożądane
Możemy napotkać na kulturowe różnice
Jeżeli możliwe planowanie i przegląd z całym zespołem na miejscu
Sprinty 2 tygodnie

## Slide 24: Elastyczny scrum
Scrum master jest rolą przechodnią
  Każdy członek zespołu może poczuć jak to jest być scrum masterem
Prowadzenie spotkań jest przechodnie
  Zwiększa zaangażowanie wśród członków zespołu
  Likwiduje rutynę w projekcie
  Ciekawe zwłaszcza dla dojrzałych projektów

## Slide 25
Wycena

## Slide 26: Podstawowa zasada w Agile
Szacowanie czasu jest bardzo trudne do opanowania
Im bardziej chcesz być precyzyjny tym mniej poprawny będzie wynik szacowania
Złożoność czyli Story Points
  Najczęściej stosuje się liczby Fibonacciego aby określić poziom złożoności
  Jeśli poziom złożoności wykracza poza umownie okresloną liczbę należy przemyśleć podzielenie zadania na mniejsze

## Slide 27: Szacowanie
Różne metody oceny złożoności
  Fibonacci (1,2,3,5,8)
  Godziny
  Wielkości koszulek
Używamy liczb Fibonacciego do opisania złożoności ponieważ wiemy, że próba dokładniejszego szacowania nie będzie wiarygodna
Liczby mają charakter porównawczy, tzn. 5 oznacza, że coś jest 5 razy bardziej złożone od 1
Godziny używamy do oceny czasochłonności mniejszych zadań

## Slide 28: Szacowanie
Wielkości koszulek używane są do szacowania najbardziej abstrakcyjnych wymagań – na wysokim poziomie opisu
Używane na etapie zbierania wymagań
Można je zmapować do liczb Fibonacciego
  XXL = 87
  XL = 33
  L = 13
  M = 5
  S = 2

## Slide 29: Szacowanie

## Slide 30: Velocity
At first we have no ‘measure’ for what a story point actually means
The amount of story points a team can tackle over a sprint gives us the team’s velocity
Ex. If for the first sprint we produced 20 story points with a team of 5 developers over 10 man days, totaling to 50 man days, then our velocity is:
  20/50 = 0.4
For the first sprint, we assume a 0.4 velocity
Velocity takes everything into consideration: breaks, meetings, etc…

## Slide 31
Dobre praktyki

## Slide 32: Wspólna wiedza
W zależność od projektu warto by zaznajomić się z poniższymi tytułami:
  Clean code
  The Clean Coder
  Working Effectively with Legacy Code
Opracować wspólne standardy projektowe
  Architektura
  Formater
  Standard pracy
  Wspólne środowisko pracy
  Itp.

## Slide 33: Jakość, jakość i jeszcze raz jakość
Code review – zawsze i dla każdego
Testy jednostkowe – nawet jak jest nacisk czasowy
To co się powtarza trzeba zautomatyzować:
  Mvn/ant i inne
  Hudson/Jenkins/TimCity i inne
  Itp.
Programowanie w parach (co dwie głowy to nie jedna)
TDD

## Slide 34
SCRUM w Jira

## Slide 35: Jira adjusted terminology of an Agile Plan
Epic
User Story (a.k.a. Story)
Task
Bug
Improvement
Sub-task

## Slide 36: JIRA/Greenhopper
JIRA posiada plugin do SCRUM i Kanban - ‘Greenhopper’
Widoki
  Planning
  Work
  Reporting

## Slide 37: Planning Board

## Slide 38: Task Board

## Slide 39: Reports

## Slide 40
Do poczytania

## Slide 41: Warto poczytać
http://blog.8thlight.com/uncle-bob/2013/12/10/Thankyou-Kent.html
http://www.scrumguides.org/
http://agilemanifesto.org/
http://zenexmachina.wordpress.com/2012/07/19/waterfall-vs-agile-a-knowledge-problem-not-a-requirements-problem/